| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 首都女性终身学习平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘阳 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 180.000000 | 180.000000 | 180.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 重新搭建“首都女性终身学习”平台，并且相应上线手机端“首都女性终身学习”平台H5。重新搭建的网站及手机端H5设立思想引领、家庭成长、健康守护、时尚生活、女性维权、职场丽人、巾帼最美七大固定频道，下设3-5个二级分类；网站增设直播、活动信息发布、互动管理、个性化推荐等功能，增加原创视频、音频、好书推荐等栏目内容。年底实现新增100万注册用户的目标 |  |  |  |  | 完成“首都女性终身学习”平台搭建，并上线手机端“首都女性终身学习”平台H5。网站及手机端H5包括。思想引领、家庭成长、健康守护、时尚生活、女性维权、职场丽人、巾帼最美七大固定频道，下设3-5个二级分类；网站增设直播、活动信息发布、互动管理、个性化推荐等功能，增加原创视频、音频、好书推荐等栏目内容。已于2021年底实现新增100万注册用户，目前注册用户超140万人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新增一级固定频道 | ≥7个 | 新增一级固定频道7个 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 新增注册平台用户 | ≥100万人 | 新增注册平台用户150.8万人 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 新增中视频课程 | ≥40节 | 新增中视频课程43节 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 新增网络直播课 | ≥10次 | 新增网络直播课12次 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 全年存量课程精编与新增原创短视频 | ≥600节 | 全年存量课程精编与新增原创短视频656节 | 3 | 3.20 |  |  |  |
|  |  |  | 全年新增音频课程 | ≥600节 | 全年新增音频课程652节 | 3 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视频符合项目质量标准 | 视频达到电视播出标准、内容正向 | 视频达到电视播出标准、内容正向，课程播放数已按合同要求完成全部 | 3 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 短视频课程时长 | 3-5分钟 |  | 3 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 中视频课程时长 | 15-30分钟 |  | 3 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 网络直播课时长 | 约45分钟 | 网络直播课时长40分钟左右 | 3 | 2.10 | 因网络直播课时长计算不够准确，取平均值约45分钟 |  |  |
|  |  |  | 平均每场直播多平台观看人次 | ≥30万 | 直播及视频总播放量≥500万 | 3 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | 图文资讯阅读总量 | ≥1000万 | 资讯阅读总量≥1000万 | 3 | 2.70 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金到位 | 3月底前 | 2021年3月底前 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 项目合同签订 | 7月底前 | 2021年7月底前 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 项目中期验收 | 10月底前 | 2021年11月底前 | 1 | 0.96 | 因疫情原因，年度项目合同签订时间晚于预期，导致项目验收执行时间晚于预期验收时间 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 12月底前 | 2022年6月前 | 2 | 1.40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 网站搭建控制数 | ≤44万元 | ≤50万元 | 1 | 0.76 | 因年度项目为跨年支付合同，在项目指标时间设定上有所混淆，导致项目预算上与实际完成金额有所偏差。 |  |  |
|  |  |  | 日常运维控制数 | ≤106万元 | ≤110万元 | 1 | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  | 推广宣传 | ≤22万元 | ≤26万元 | 1 | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  | 平台系统测试和软件测试 | ≤8万元 | ≤16万元 | 1 | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算总控制数 | ≤180万元 | ≤202万元 | 1 | 0.70 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 持续为全市广大家庭、妇女和儿童提供内容多样的学习资源和信息资源，提高首都妇女综合素质，加快女性成长成才，学习者利用在线学习节省交通费用和培训费 | 完成 | 30 | 24.60 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学习者满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7.20 | 因合同中未明确用户满意度调查方式，下一步将在合同中明确 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.94 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目完成进度有延迟，因疫情原因，年度项目合同签订时间晚于预期，导致项目验收执行时间晚于预期验收时间。 2、项目成果总结问题：平台做了一个全新的改版：项目成果的总结缺少执行前后对比情况，平台改版前后的做了哪些创新，是否符合受众需求等。 3、项目调研论证情况：项目缺少满意度调研分析数据，缺少对各个视频观看量、播放量、评论内容的总体汇总和相关分析。 建议： 1、建议加强项目管理，做好风险论证和防范措施，保证项目执行进度。 2、建议加强对项目绩效成果的总结整理工作，紧紧围绕项目内容，改版项目要有前后对比情况。 3、建议重视项目满意度、用户体验情况的调研分析，以更好的了解用户对内容、形式的需求，从而指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |