| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年管道修缮（复） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女干部学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王洋 |  |  | 联系电话 | 85972540 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - | 27.143619 | 27.143619 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京市妇女干部学校成立于1992年4月，学校主楼于1993年5月竣工。由于学校建成已多年，整体基础设施存在较多地方老旧，残损情况。学校暖气、给排水管路防腐防锈已超过使用年限，管路表面生锈腐蚀严重，已存在安全隐患。2020年采暖季曾发生管道爆裂，在考虑学校整体安全的情况下，申请2021年管道类小型修缮项目。 |  |  |  |  | 已修缮完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 保障主楼1582平方米办公面积的管道安全 | 1582平方米 | 1582平方米 | 20 | 18.6 | 偏差原因：预算编制不够精准 改进措施：预算编制科学精准 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格按要求完成结算审计 | 验收合格 | 达到验收合格 | 20 | 17 | 偏差原因：验收更加规范 改进措施：进一步规范验收流程 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 4.8 | 偏差原因：时效上不够精准 改进措施：时效管理更加精准 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 27.143619 | 27.143619 | 5 | 4.8 | 偏差原因：资金使用不够精准 改进措施：细化调研，精准预算 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 解决管道生锈腐蚀 | 保证学校管道安全 | 已完成，解除了安全隐患 | 30 | 24.4 | 偏差原因：社会效益在促进带动方面不够 改进措施：最大限度利用项目资金，在解决安全隐患的基础上能促进带动整体基础设施升级 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 90% | 10 | 6.8 | 偏差原因：服务对象满意度指标不够完善 改进措施：对服务对象满意度进行量化分析 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.40 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目方案和绩效目标的制定问题：项目主要内容为管道修缮，绩效考核指标仅选取建筑面积，缺乏工程量的描述。 2、项目管理问题：该项目为管道维修，应明确该项目是按照普通维修、还是按照工程的方式实施；因项目金额较小，不属于公开招标的范围，哪种方式均可，但两种方式的流程和管理方式不同。 3、缺少满意度调查资料，满意度指标完成情况无法确认。 建议： 1、建议加强项目前期调研论证，明确项目工作量和质量要求，制定明确可衡量的绩效目标和详细的项目方案。 2、建议加强项目管理，明确项目管理制度，选定合理的采购方案后按要求执行。如果采用工程方式，需成立专班或小组，采用竞争性磋商或谈判方式，由小组出具相关确定单位的报告，报送主管部门及领导审批；项目结束后做好包含监理的三方进行验收。如果是按照招维修服务的方式，可以进行三方比价（也可同工程项目的做法），并由专班或小组出具比选报告，报相关领导或办公会审批。 3、建议做好满意度调查，以更好的反映项目的成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |