| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市妇联信息化系统政务云租赁服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女发展研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孟晨 |  |  | 联系电话 | 55565976 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 168.405300 | 168.405300 | 168.405300 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在开展基础服务和增值服务的基础上，实现个性化服务，确保北京市妇联入云信息化系统正常运行 |  |  |  |  | 在开展基础服务和增值服务的基础上，实现了个性化服务，北京市妇联入云信息化系统实现了正常运行 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 服务器可用性>99.9%，存储数据服务可用性高于99.9999%，7*24*356提供50Mbps网段带宽，7*24小时全天候运维值守、每天2次人工巡检；远程接入服务、SSLVPN服务、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务7*24*365持续租用，硬件WAF防护设备租用、主机杀毒服务7*24*365持续防护并每月输出报表，主机漏洞扫描、系统安全加固一年四次（每个季度一次），7*24*365持续提供主机防护，7*24*365持续数据审计，7*24*365持续日志分析，7*24*365持续网页防篡改监控，每月本地云主机备份服务 |  | 服务器可用性>99.9%，存储数据服务可用性高于99.9999%，7*24*356提供50Mbps网段带宽，7*24小时全天候运维值守、每天2次人工巡检；远程接入服务、SSLVPN服务、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务7*24*365持续租用，硬件WAF防护设备租用、主机杀毒服务7*24*365持续防护并每月输出报表，主机漏洞扫描、系统安全加固一年四次（每个季度一次），7*24*365持续提供主机防护，7*24*365持续数据审计，7*24*365持续日志分析，7*24*365持续网页防篡改监控，每月本地云主机备份服务 | 20 | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实现计算服务、存储服务（备份）、网络服务、安全服务等基础性服务；实现远程接入服务、SSLVPN服务、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务、硬件WAF防护设备租用、本地云主机备份服务等增值服务；实现主机漏洞扫描、主机杀毒服务、系统安全加固、主机防护服务、数据库审计服务、日志分析、网页防篡服务、7*24小时值守等个性化服务。 |  | 实现了计算服务、存储服务（备份）、网络服务、安全服务等基础性服务；实现远程接入服务、SSLVPN服务、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务、硬件WAF防护设备租用、本地云主机备份服务等增值服务；实现主机漏洞扫描、主机杀毒服务、系统安全加固、主机防护服务、数据库审计服务、日志分析、网页防篡服务、7*24小时值守等个性化服务。 | 20 | 18.60 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 2021年4月-2022年4月持续开展 | 已按计划完成 | 5 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 168.4053 | 168.4053 | 5 | 3.80 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 系统安全性 | 上云系统正常使用，系统运行安全可靠 | 上云系统正常使用，系统运行安全可靠 | 30 | 24.80 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员对相关信息系统的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.00 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目进度指标设置不合理：项目执行期跨年度，为2021年4月-2022年4月，而支付目标设置为当年支付完成，存在资金支付风险。 2、项目满意度调查问题：项目缺少满意度调查资料，满意度指标完成情况无法确认。 建议： 1、建议完善项目绩效目标，增加目标的合理性，建议调整项目执行周期，减少跨年支出，规避支付风险。 2、建议重视满意度调查，做好满意度调查及数据分析，以便于更好的反映项目的完成效果并对下一步的工作起到指导作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |