| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | OA系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 乐继东 |  |  | 联系电话 | 55565977 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 154.050000 | 154.050000 | 154.050000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展北京市妇联安全可靠建设项目，坚持“政府主导、统筹节约、安全高效、能替尽替、真替真用”的原则，结合现有网络整体情况，严格按照中办和北京市委办公厅的建设要求，在市级统一建设的办公云平台上完成北京市妇联协同办公系统、内部控制管理系统适配改造，实现应用系统国产化环境下稳定运行；完成台式机（通用、涉密）、通用便携式终端（通用）、A4打印机（通用、涉密）和国产化基础软件（通用、涉密）等安全可靠环境，为北京市妇联办公人员提供信息化的技术支撑 |  |  |  |  | 已按计划完成信息化改造 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 硬件购置服务、、软件购置服务、应用系统服务 | 3 | 3 | 20 | 19.80 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成替代硬件采购服务；完成替代软件采购服务；OA办公系统适配服务、内控管理系统适配服务、终端实施适配服务 | 替代完成度达到100%；系统适配 | 已实现100%替换 | 20 | 19.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 154.05 | 154.05 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 完成采购，提高效率 | 完成全市要求替代任务 | 已完成任务 | 30 | 27.20 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 6.60 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.40 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目成果的总结问题：项目为办公系统的升级，项目实施前后对办公效率的影响、系统与原有基础设施的适配性和性能的提升情况等未见详细的对比分析资料。 2、项目满意度调查未实施。 建议： 1、注意绩效资料的收集和分析整理，以更好的展示项目的效果。 2、办公系统的升级，用户体验是考核的重要指标，建议做好满意度调查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |